**Planul de acțiuni stabilit**

**pentru perioada 28.09 - 02.10.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 28.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | 1. Salubrizarea terenului din padurea-parc | str. Nicolae Costin 46-48 |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretelor și a fundațiilor | * str. Teodorovici colț str.   Ion Creangă   * str. Liviu Deleanu 3-5 |
| 1. Combaterea comerțului stradal ilicit | str. Ion Creangă |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul” | Calea Ieșilor, 11 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 |
| ***Marți, 29.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | 1. Salubrizarea zonei industriale | str. Mesager |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretelor și a fundațiilor | * Calea Ieșilor colț   str. Mesager   * str. Liviu Deleanu 3-5 |
| 1. Evacuarea unităților comerciale din pasajul pietonal de trecere subterană | str. Ion Creangă, 74/1 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demontarea dispozitivelor de blocare a accesului la parcările publice | str. P. Movilă, 23, 20, colț Corobcean  str. Sfatul Țării, 18  str. N. Iorga, 12, 16  str. M. Cebotari, 10 |
| 1. Inițierea lucrărilor de reparație a pasajului subteran de trecere a pietonilor | str. Ion Creangă, 74/1 |
| ***Miercuri, 30.09.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | 1. Salubrizarea unei zone din parcul „La izvor” | Calea Ieșilor |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea unităților comerciale din pasajul pietonal de trecere subterană | str. Ion Creangă, 74/1 |
| 1. Evacuarea gheretelor și a fundațiilor | * Calea Ieșilor colț   str. Mesager   * str. Liviu Deleanu 3-5 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a pasajului subteran | str. I. Creangă 74/1 |
| 1. Demontarea dispozitivelor de blocare a accesului la parcările publice | str. Sciusev, 109  str. Teatrală, 2  str. Mitr. Dosoftei, 100  str. S. Lazo 48A, 49, 38  str. T. Ciorbă, 10, 12, 18, 20 |
| ***Joi, 01.10.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | * 1. Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemelor inginerești | Conform graficului |
| * 1. Monitorizarea lucrărilor de nimicire a ambroziei |  |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației | Calea Ieșilor, 5 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | str. B.-Bodoni |
| 1. Inițierea lucrărilor de amenajare a trotuarului | str. Teodorovici, colț  str. Ion Creangă |
| ***Vineri, 02.10.2020*** | | |
| *Locativ-comunal* | * + 1. Inspectarea sectorului „Vinerea sanitară” |  |
| *Social-economic* | 1. Organizarea Iarmarocului „Iarmar-Eco” | Calea Ieșilor, 11, parcul „Alunelul” |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul” | Calea Ieșilor, 11 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 |