**Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani**

**pentru perioada 29.06 – 03.07.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de raportare:** | **Descrierea situației:** |
| **1.** | **Situații excepționale (**după caz): |
| Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere. | Potrivit dispoziției de instituire a comisiei intersectoriale, membrii comisiei au verificat 15 agenți economici și toate zonele de parc. Nu au fost constatate neconformități. |
| **2.** | **Proiecte investiționale în derulare:** |
| **- Nr. total al proiectelor în derulare****- Suma totală a proiectelor în derulare** | **16 proiecte în derulare** |
| inclusiv:**2*.1 Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 30.07.2020 (I Etapă) |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 15 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 15 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.2. Amenajarea Scuarului din str. Bucuriei*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 100% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 100% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.3 Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Aleea este amenajată |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 80% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu s-a amenajat spațiul verde |
| ***2.4 Curățarea albiei rîulețului Durlești*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 70% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 70% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.5 Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Calea Ieșilor-Iablocikin*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată  |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate |
| ***2.6 Amenajarea parcului „Alunelul”, Etapa II*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | 16 440 000 lei |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 60 zile din momentul încheierii contractului |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | 0 |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Contractul de antrepriză urmează a fi încheiat la 30.06.2020, în cazul nedepunerii contestațiilor |
| ***2.7 Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | -  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 50 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 50 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Lucrările sunt sistate temporar |
| ***2.8 Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 10 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 10 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.9 Reamenajarea Parcului „La izvor”*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Proiectantul „Chișinău-Proiect” nu a elaborat și predat în termenul contractat documentația de proiect |
| ***2.10. Amenajarea zonei pietonale str. A. Mateevici, 111 – scara cu cascadă*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 30.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.11. Reamenajarea trotuarului de la***  ***Calea Ieșilor, 1-7*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.12. Amenajarea rotondei din str. Gr. Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea Morilor”*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 10% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 10 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.13. Amenajarea trotuarului și a spațiului verde din Calea Ieșilor, 12*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | - |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.14. Amenajarea unui Scuar „Riga”*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Învestiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.15. Amenajarea unui Scuar „Chișinău”,*** ***în or. Riga*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.16. Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public*** |  |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | -  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| **3.** | **Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 64 gherete3 pavil. |
| - Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 18  |
| - Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | str. Codrilor | 5 | 13 |
|  | - Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.) (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | str. I. Creangă, 14 | 14 șure | 45 garduri16 șure |
| **4.** | **Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului**   |  |
| Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST |  |  |
| Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | **-** | **4** | **207** |
| - Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Calea Ieșilor, 2/2L. Deleanu 11 | 2 | 2 construcții capitale |
| **5.** | **Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:** |
| - Sesizări ***parvenite*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 2 | 108 |
| - Sesizări ***soluționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 9 | 83 |
| - Sesizări ***în* *proces*** de lucru (pe săptămână/ pe an) | 2 | 19 |
| - Sesizări ***amânate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 0 |
| - Sesizări ***respinse*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 5 |
| **6.** | **Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână) | 25,0 ha |
| - Suprafața salubrizată manual (pe săptămână) | 23,6 ha |
| - Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 93 rute | 1533 rute |
| - Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 25 rute | 553 rute |
| - Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/ pe an) | 2190 m2 | 17190 m2 |
| **7.** | **Situația privind activitatea de comerț în sector:** |
| - Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate) | *Iarmarocul lucrărilor de artă plastică,* Scuarul Catedralei Metropolitane55 locuri ocupate, 0 disponibile |
| - Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv: (i) unități noi instalate: (ii) prelungirea activități UC existente: | 1. 13 tarabe,

8 terase de vară2 unități estivale1. 4 puncte prestări servicii
 | 1. 56 tarabe

 46 terase de vară 18 unități estivale1. 85 unități estivale
 |
| **8.** | **Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:** |
| **- Suma amenzilor aplicate** (săptămânal/ pe an)**- Suma amenzilor încasate** (săptămânal/ pe an) | -9 000 | 195 85047 675 |
| **Numărul raziilor efectuate în sector** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 25 | 575 |
|  | **Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM** (pe săptămână/ cumulativ pe an)- PV art. 179 (construcții neautorizate) | 1 | 2 |
| - PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane) | 3 | 66 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant) | 0 | 0 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC) | 1 | 1 |
| - PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț) | 3 | 20 |
| - PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate) | 0 | 5 |
| **PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 9 (de către CA) | 34 (de către CA) |

**Planul de acțiuni stabilit**

**pentru perioada 06.07-10.07.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 06.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative
 | Conform planului |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a acoperișului fondului locativ
 | Conform planului |
| *Social-economic* | 1. Monitorizarea Iarmarocului lucrărilor de artă plastică
 | Scuarul Catedralei Metropolitane |
| 1. Inspectarea activității teraselor de vară
 | str. Paris |
| 1. Convocarea unei ședințe de lucru cu agenții economici
 | str. Paris |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de curățare a albiei râulețului Durlești
 | str. Ghioceilor |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a rotondei
 | str. Gr. Alexandrescu 15 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a noului Scuar
 | str. L. Deleanu - șos. Balcani |
| *Cultură, tineret și sport* | 1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de cultură și sport
 | str. I. Pelivan |
| ***Marți, 07.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Inspectarea salubrizării
 | Străzile principale |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de profilaxie a sistemelor inginerești și de uz comun
 |  |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Al. Mateevici, 60 |
| 1. Controlul activității unităților comerciale estivale
 | Parcurile sectorului |
| 1. Inspectarea comerțului stradal cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| 1. Inspectarea piețelor agroalimentare
 | str. Ion Creangă 45/1str. Ion Creangă 47/1 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demontarea garajelor metalice
 | str. Codrilor |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
 | Padurea-parc „Butoiaș” |
| 1. Pregătirea deschiderii Scuarului renovat
 | str. Bucuriei |
| *Cultură, tineret și sport*  | * 1. Controlul bazei tehnico-materiale și funcționare a Caselor de Cultură
 | Suburbii și din sector |
| * 1. Inspectarea complexului sportiv al USMF Testemițeanu
 |  |
| ***Miercuri, 08.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | * 1. Monitorizarea activității de control hidraulic
 |  |
| * 1. Monitorizarea lucrărilor de asfaltare a trotuarului
 | str. 27 Martie, 1918 |
| *Social-economic* | 1. Organizarea unui târg stradal cu produse agricole
 |  |
| 1. Organizarea lucrărilor de demontare a complexului de agrement
 | Parcul „La izvor” |
| 1. Evacuarea gheretei
 | str. L. Deleanu, 2 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Finisarea proiectului de reamenajare a zonei pietonale
 | str. A. Mateevici, 111 |
| 1. Finalizarea lucrărilor de curățare a albiei râulețului Durlești
 | str. Ghioceilor |
| *Cultură, tineret și sport*  | * + 1. Inspectarea bibliotecilor
 | Din sector |
| ***Joi, 09.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Monitorizarea lucrărilor de dezinsecție și deratizare a subsolurilor
 |  |
| 1. Demontarea gardurilor
 |  |
| *Social-economic* | 1. Inspectarea comerțului stradal
 | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| 1. Evacuarea complexului de agrement
 | Parcul „La izvor” |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Continuarea lucrărilor de reamenajare a scuarului
 | str. I. Pelivan 22 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a noului scuar
 | str. L. Deleanu - șos. Balcani |
| 1. Perfectarea documentației de proiect pentru reamenajarea parcului „La izvor”
 |  |
| *Cultură, tineret și sport*  | 1. Inspectarea complexului sportiv
 | str. Ghidighici |
| ***Vineri, 10.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară”
 | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| *Social-economic* | 1. Inspectarea agenților economici
 | Conform planului Comisiei intersectoriale |
| 1. Verificarea activității gheretelor
 | str. O. Ghibu |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Finalizarea lucrărilor de amenajare a zonei pietonale
 | str. Alba-Iulia 200-206 |
| 1. Finisarea proiectului de reamenajare a trotuarului
 | Calea Ieșilor, 1-7 |