**Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani**

**pentru perioada 03.08 – 07.08.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de raportare:** | **Descrierea situației:** |
| **1.** | **Situații excepționale (**după caz): |
| Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere. |  |
| **2.** | **Proiecte investiționale în derulare:** |
| **- Nr. total al proiectelor în derulare****- Suma totală a proiectelor în derulare** | **19 proiecte în derulare** |
| inclusiv:**2*.1 Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 30.07.2020 (I Etapă) |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 90 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 90 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.2 Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Aleea este amenajată, se amenajează zona verde |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 80% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.3 Curățarea albiei râulețului Durlești*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 90% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 90% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| ***2.4 Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Calea Ieșilor-Iablocikin*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată  |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate |
| ***2.5 Amenajarea parcului „Alunelul”, Etapa II*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | 16 440 000 lei |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 14.10.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | lucrările au demarat la data de 15.07.2020  |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 10 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | 0 |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt  |
| ***2.6 Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | -  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 70 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 70 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Urmează să înceapă lucrările de instalare a sistemului de iluminat public |
| ***2.7 Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se plantează pomii, se montează sistemul de irigare |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 90 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.8 Reamenajarea Parcului „La izvor”*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.10.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | La data de 3.08.20 urmează a fi desemnat agentul economic care va realiza proiectul, în urma procedurii de achiziție |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
| ***2.9. Amenajarea zonei pietonale str. A. Mateevici, 111 – scara cu cascadă*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se montează dalele de beton |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 70 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| ***2.10. Reamenajarea trotuarului de la***  ***Calea Ieșilor, 1-7*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.11. Amenajarea rotondei din str. Gr. Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea Morilor”*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Urmează plantarea gazonului |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 80 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.12. Amenajarea trotuarului și a spațiului verde din Calea Ieșilor, 12*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | - |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.13. Amenajarea unui Scuar „Riga”*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Învestiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.14. Amenajarea unui Scuar „Chișinău”,*** ***în or. Riga*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.15. Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | -  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
|  | ***2.16. Reparația capitală a străzii Ion Creangă*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) |  |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | A fost anunțată licitația publică  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
|  | ***2.17. Reparația capitală a pasajelor subterane*** ***(3 pasaje)*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
|  | ***2.18. Reparația capitală a străzii Ion Pelivan*** | ***În derulare*** |
|  | - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
|  | - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget  |
|  | - Termen de executare (data de finalizare) |  |
|  | - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Se repară trotuarele |
|  | - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 70% |
|  | - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
|  | - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
|  | ***2.19. Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
| **3.** | **Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Str. Vasile Lupu, 19 | gheretă | 67 gherete3 pavil. |
| - Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 19  |
| - Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | str. Codrilor, 10 | 4 | 22 |
|  | - Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.) (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 46 garduri16 șure |
| **4.** | **Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului**   |  |
| Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST |  |  |
| Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | 0 | 218 |
| - Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Calea Ieșilor, 2/2str. Alba-Iulia 198 | 2 | 3 construcții capitale |
| **5.** | **Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:** |
| - Sesizări ***parvenite*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 119 |
| - Sesizări ***soluționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 5 | 99 |
| - Sesizări ***în* *proces*** de lucru (pe săptămână/ pe an) | 3 | 14 |
| - Sesizări ***amânate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 0 |
| - Sesizări ***respinse*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 6 |
| **6.** | **Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână) | 26,2 ha |
| - Suprafața salubrizată manual (pe săptămână) | 23,4 ha |
| - Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 70 rute | 1863 rute |
| - Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 28 rute | 660 rute |
| - Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/ pe an) | 1950 m2 | 22 800 m2 |
| **7.** | **Situația privind activitatea de comerț în sector:** |
| - Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate) | ***1. Iarmarocul lucrărilor de artă plastică,*** Scuarul Catedralei Metropolitane59 locuri ocupate, 0 disponibile;***2. Iarmarocul de weekend „Ecolocal”*** (cu produse agroalimentare ecologice)bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202***3.* *Târgul de weekend al produselor agroalimentare autohtone „Cămara Fest”,***Scuarul Catedralei Metropolitane. |
| - Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv: (i) unități noi instalate: (ii) prelungirea activități UC existente: | 1. 3 terasă de vară
2. 0
 | 1. 59 tarabe

67 terase de vară 25 unități estivale1. 64 unități de comerț stradal
 |
| **8.** | **Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:** |
| **- Suma amenzilor aplicate** (săptămânal/ pe an)**- Suma amenzilor încasate** (săptămânal/ pe an) | -- | 229 25050 375 |
| **Numărul raziilor efectuate în sector** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 23 | 653 |
|  | **Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM** (pe săptămână/ cumulativ pe an)- PV art. 179 (construcții neautorizate) | - | 2 |
| - PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane) | 3 | 80 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant) | 2 | 2 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC) | 0 | 1 |
| - PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț) | 0 | 25 |
| - PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate) | 0 | 5 |
| **PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 10 | 44 (de către CA) |

**Planul de acțiuni stabilit**

**pentru perioada 10 - 14.08.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 10.08.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Conlucrarea cu gestionararul și proprietarul apartamentului insalubru în vederea evacuării deșeurilor
 | str. Alba-Iulia, 206, ap. 70 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de dezinfectare a spațiilor și terenurilor publice
 | Conform graficului (repetat) |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Vasile Lupu, 19 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| 1. Inspectarea teraselor de vară
 | str. L. Deleanu – Calea Ieșilor |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a parcului „Alunelul”
 | Calea Ieșilor, 11 |
| 1. Perfectarea documentației de proiect pentru reparația trotuarului public
 | str. L. Deleanu ¾-11/3 |
| 1. Finalizarea lucrărilor de amenajare a scuarului
 | str. L. Deleanu colț șos. Balcani |
| *Cultură, tineret și sport* | 1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de cultură
 | - |
| ***Marți, 11.08.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Conlucrarea cu gestionararul și proprietarul apartamentului insalubru în vederea evacuării deșeurilor
 | str. O. Ghibu, 2, ap. 101 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor repetate de deratizare și dezinsecție
 | Conform graficului |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. L. Deleanu, 2 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| 1. Inspectarea teraselor de vară
 | str. Alba-Iulia – Paris - Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Finalizarea lucrărilor de reamenajare a rotondei
 | str. Alexandrescu, 15 |
| 1. Demontarea panourilor publicitare
 | str. B.-Bodoni colț str. A. Mateevici |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
 | str. I. Pelivan |
| *Cultură, tineret și sport*  | * 1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de cultură
 | - |
| ***Miercuri, 12.08.2020*** |
| *Locativ-comunal* | * 1. Inspectarea teritoriului privind lichidarea ambroziei
 |  |
| * 1. Inspectarea salubrizării
 | Sectorul particular |
| *Social-economic* | 1. Inspectarea activităților comerciale din zonele publice de agrement
 | Scuarul Catedralei MetropolitaneGrădina Publică |
| 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. G. Alexandrescu, 7 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demontarea șurii
 | str. Kogălniceanu, 62 |
| 1. Demontarea șopronului
 | str. T. Ciobanu, 20 |
| 1. Finalizarea lucrărilor de amenajare a trotuarului
 | str. Alba-Iulia 200-204 |
| ***Joi, 13.08.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Monitorizarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție
 | Conform graficului |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemelor la blocurile locative
 | Conform graficului |
| *Social-economic* | 1. Organizarea lucrărilor de demontare a unităților comerciale
 | Parcul „La izvor” |
| 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Sucevița colț str. Calimachi |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demontarea șurii
 | str. I. Creangă, 10/4 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a pracului
 | Parcul „Alunelul” |
| 1. Perfectarea documentației pentru demararea lucrărilor de reamenajare a parcului „La izvor”
 | Calea Ieșilor, 22 |
| ***Vineri, 14.08.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară”
 | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| *Social-economic* | 1. Inspectarea piețelor comerciale
 | Conform planului Comisiei intersectoriale |
| 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Sucevița colț str. Calimachi |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demontarea șurii
 | str. Ștefan Neaga, 47 |
| 1. Finalizarea lucrărilor de amenajare a scuarului „Pelivan-Suceava”
 | str. I. Pelivan |