Raport de activitate privind

realizarea planului de acțiuni stabilit pentru perioada 15.06 - 19.06.2020

| Domeniul | Activitatea planificată | Adresa | Nivelul de executare |
| --- | --- | --- | --- |
| Locativ-comunal | Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative |  | 30 % |
|  | Demontarea gardurilor |  | Nu au fost executate demontări |
|  | Monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație a acoperișului | str. I. Neculce, 61 | În lucru |
|  | Salubrizarea zonei parcului „Butoiaș” | str. N. Costin – Calea Ieșilor | Salubrizat |
|  | Salubrizarea în parcul „La izvor” | Calea Ieșilor | Salubrizat |
|  | Amenajarea terenului public întracartier | str. Codrilor – str. Mușatinilor | Amânat |
|  | Inspectarea salubrizării în sector |  | Au fost întocmite 4 procese-verbale |
|  | Alte activități | -- | Au fost întreprinse măsurile corespunzătoare în vederea lichidării consecințelor ploilor abundente S-a salubrizat albia rîului Bîc și albia râului Durlești |
| Social-economic | Monitorizarea Iarmarocului lucrărilor de artă plastică | Scuarul Catedralei Metropolitane | Finalizarea activităților organizatorice: au fost perfectate 43 de scheme de amplasare a tarabelor pentru artiști de artă plastică |
|  | Evacuarea unităților comerciale amplasate ilicit în parcuri | Parcurile centrale | - Au fost evacuate 3 unități amplasate abuziv. |
|  | Evacuarea gheretei și a fundației | str. Al. Mateevici, 60 | În lucru |
|  | Evacuarea punctului de colectare a sticlei | str. Ioana Radu, 24 | Evacuat |
|  | Inspectarea activității piețelor din sector | 5 piețe comerciale | Inspectat. Nu au fost constatate neconformități. |
|  | Inspectarea centrelor comerciale |  | Au fost inspectate complexele de agrement de pe str. I. Creangă, Calea Ieșilor, str. Teodorovici. Nu au fost constatate neconformități. |
|  | Inspectarea activității teraselor de vară | str. Alba-Iulia – str. I. Creangă | Inspectat . Perfectate 6 scheme de amplasare a teraselor de vară. |
|  | Inspectarea comerțului stradal | - | S-a patrulat zilnic str. Alba-Iulia, Calea Ieșilor, str. I. Creangă. S-au evacuat 5 puncte de comerț ilicit de la tarabă, s-a întocmit un proces-verbal. |
|  | Alte activități | - | - Au fost întocmite 5 prescripții cu referire la evacuarea gheretelor. |
| Arhitectură și construcții | Demontarea panourilor publicitare | Calea Ieșilor M. Viteazul | Au fost demontate 4 panouri publicitare de pe Calea Ieșilor |
|  | Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 | În lucru |
|  | Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | Padurea-parc „Butoiaș” | Lucrările se efectuează conform planului |
|  | Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului | Calea Ieșilor colț Iablocikin | În proces |
|  | Finalizarea procesului de achiziții publice pentru amenajarea parcului, Etapa II | Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, 11 | Spre finalizare |
|  | Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. I. Pelivan 22 | În lucru |
|  | Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, inclusiv a scuarului | str. L. Deleanu intersecție cu șos. Balcani | În proces |
|  | Proiectarea lucrărilor de reamenajare, Parcul „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 | În proces |
|  | Proiectarea lucrărilor de reamenajare a trotuarului | Calea Ieșilor 1-5 | În lucru |
| Cultură | Organizarea desfășurării zilei mondiale a donatorului de sânge | AMT Buiucani | Plan realizat 100 % |

Anexa nr. 2

Planul de acțiuni stabilit

pentru perioada 22.06-26.06.2020

| Domeniul | Activitatea | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Luni, 22.06.2020 |
| Locativ-comunal | Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative | Conform planului |
|  | Salubrizarea apartamentului | str. I. Creangă 20/2 |
| Social-economic | Monitorizarea Iarmarocului lucrărilor de artă plastică | Scuarul Catedralei Metropolitane |
|  | Inspectarea activității teraselor de vară | Calea Ieșilor |
|  | Inspectarea agenților economici | Conform planului Comisiei intersectoriale |
| Arhitectură și construcții | Demontarea panourilor publicitare | Str. M. Viteazul |
|  | Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 |
| Marți, 23.06.2020 |
| Locativ-comunal | Monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație a acoperișului | str. I. Neculce, 61 |
|  | Monitorizarea lucrărilor de profilaxie a sistemelor inginerești și de uz comun |  |
| Social-economic | Evacuarea gheretei și a fundației | str. Al. Mateevici, 60 |
|  | Monitorizarea Iarmarocului lucrărilor de artă plastică | Scuarul Catedralei Metropolitane |
|  | Controlul amplasării unităților comerciale estivale | Parcurile sectorului |
| Arhitectură și construcții | Demontarea garajelor metalice | str. Codrilor |
|  | Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | Padurea-parc „Butoiaș” |
|  | Examinarea stării tehnice a garajelor avariate în urma exploziei | str. L. Deleanu, 34, CCG-34 |
| Miercuri, 24.06.2020 |
| Locativ-comunal | Monitorizarea activității de control hidraulic |  |
| Social-economic | Evacuarea gheretei și a fundației | str. Alexandrescu, 1 |
|  | Organizarea lucrărilor de demontare a complexului de agrement | Parcul „La izvor” |
|  | Inspectarea teraselor de vară | str. L. Deleanu |
| Arhitectură și construcții | Perfectarea actelor pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului | Calea Ieșilor colț str. Iablocikin |
|  | Finalizarea procesului de achiziții publice pentru amenajarea parcului, Etapa II | Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, 11 |
| Joi, 25.06.2020 |
| Locativ-comunal | Monitorizarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor |  |
|  | Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative | Conform planului |
| Social-economic | Inspectarea comerțului stradal | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
|  | Inspectarea teraselor de vară | Zona centrală |
|  | Evacuarea complexului de agrement | Parcul „La izvor” |
| Arhitectură și construcții | Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. I. Pelivan 22 |
|  | Perfectarea actelor pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, inclusiv a scuarului | str. L. Deleanu intersecție cu șos. Balcani |
|  | Perfectarea actelor pentru demolarea șurilor și a gardurilor | Calea Ieșilor 5/2 |
| Vineri, 26.06.2020 |
| Locativ-comunal | Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară” | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| Social-economic | Inspectarea agenților economici | Conform planului Comisiei intersectoriale |
| Arhitectură și construcții | Finalizarea proiectării lucrărilor de reamenajare, Parcul „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 |
|  | Proiectarea lucrărilor de reamenajare a trotuarului | Calea Ieșilor, 1-5 |
|  | Pregătirea actelor pentru demolarea depozitului | Calea Ieșilor, 3 |
| APL | Actualizarea listelor electorale |  |