**PLAN DE ACȚIUNI AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA**

**pentru perioada de 21.09.2020-25.09.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21.09.2020** | | | **22.09.2020** | | | **23.09.2020** | | | **24.09.2020** | | | **25.09.2020** | | |
| **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** |
| Demontarea şi evacuarea contracției metalice | Str. Varniţa | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea fundamentelor şi rămăşiţelor din beton | Str. Maria Drăgan, bd. Mircea cel Bătrân | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea pavilionului. | Str. Voluntarilor, nr.3 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea gheretei | Str. Voluntarilor, 16/1 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea dispozitivelor metalice | Str. Ginta Latină, 21, str. N.M. Spătarul, 9/2 | Pretura sectorului Ciocana |
| Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana |
| Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 |
| Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun. | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului  (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului  (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului  (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL |
| Demolarea fundamentului din beton | str. A. Russo,20 | ÎMSL | Demolarea și evacuarea garajelor metalice | bd. Mircea cel Bătrân, nr. 44/1 | ÎMSL | Demontarea și evacuarea dispozitivelor metalice instalate neautorizat | Str. Ginta Latină şi str. N. M. Spătarul, 9/2 | ÎMSL | Demolarea și evacuarea garajelor metalice | bd. Mircea cel Bătrân, nr. 44/1 | ÎMSL | Demolarea și evacuarea fundamentelor din beton | bd. Mircea cel Bătrân , 44/1. | ÎMSL |
| Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo |
| Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo |
| Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Măturat alee | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo | AGSV | Măturat alee | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân | AGSV | Măturat alee | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri | AGSV |
| Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Mobilizarea solului | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Fâșii riverane | Str. Varniţa, pădure-parc ,,Râșcani” | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Mobilizarea solului | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Cosit gazon mecanizat; | Str. Vadul lui Vodă | AGSV | Mobilizarea solului | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Mobilizarea solului | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Cosit gazon mecanizat; | Scuarul din Ginta Latină,  Str. Voluntarilor; | AGSV |
| Cosit gazon mecanizat | Pădure-parc ,,Râșcani”, N.M. Spătarul | AGSV | Cosit gazon manual;  Greblat gazon | Str. Voluntarilor | AGSV | Cosit gazon mecanizat | Str. Vadul lui Vodă, scuar. Str. Maria Drăgan, str. M. Sadovenu | AGSV | Cosit gazon mecanizat | Str. N.M. Spătarul, str. Bucovina | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Tăierea crengilor cu emondorul, | Scuarul din str. Maria Drăgan | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Greblat gazon | Str. M. Sadoveanu | AGSV | Defrişarea suprafețelor împădurite | Str. Varniţa, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Tăierea crengilor cu emondorul;  Defrişarea suprafețelor împădurite | Scuarul din str. Maria Drăgan  Str. Varniţa, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Tăierea crengilor cu emondorul | Str. Meşterul Manole | AGSV | Evacuarea solului nefertil;  Tăierea crengilor cu emondorul | Bd. Mircea cel Bătrân;  Str. Varniţa, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Tăierea crengilor cu emondorul;  Evacuarea gunoiului menajer | Str. Varniţa,  Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Evacuarea crengilor şi resturilor vegetale | Scuarul din str. Maria Drăgan | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Defrişarea suprafețelor împădurite, | Str. Varniţa, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Irigarea flori, arbuşti, arbori | bd. M. cel Bătrân, str. Al. Russo, str. Vadul lui Vodă, str. G. Latină | AGSV |
| Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV | Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV | Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV | Evacuarea crengilor şi resturilor vegetale, | Bd. Mircea cel Bătrân, str. V. lui Vodă, | AGSV | Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV |

Notă: APLP 54/218 desfăşoară lucrări de dezinfectare şi prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19 a staţiilor de aşteptare, platourilor de acumulare a gunoiului sâmbăta şi duminica (21.09-27.09.2020).

**Pretor Sinilga ȘCOLNIC**