**PLAN DE ACȚIUNI AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA**

**pentru perioada de 12.10.2020-16.10.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.10.2020** | **13.10.2020** | **14.10.2020** | **15.10.2020** | **16.10.2020** |
| **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** |
| Demontarea şi evacuarea construcţiei metalice (vagon) | Str. Varniţa,14/2 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea dispozitivelor metalice | Str. Igor Vieru şi str. Petru Zadnipru (în cartier) | Pretura sectorului Ciocana |  |  |  | Demontarea şi evacuarea fundamentelor rămase în urma evacuării construcţiilor metalice | Str. Varniţa colţ cu str. Tăbăcăria Veche | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea fundamentelor rămase în urma evacuării construcţiilor metalice | Str. Varniţa colţ cu str. Tăbăcăria Veche | Pretura sectorului Ciocana |
| Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana |  |  |  | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana |
| Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului  | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului  | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului   | APLP 54/218 |
| Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun. | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului(după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului(după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului (după necesitate)  | ÎMSL |
| Demontarea şi evacuarea construcţiei metalice (vagon) | Str. Varniţa,14/2 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea dispozitivelor metalice | Str. Igor Vieru şi str. Petru Zadnipru (în cartier) | Pretura sectorului Ciocana |  |  |  | Demontarea şi evacuarea fundamentelor rămase în urma evacuării construcţiilor metalice | Str. Varniţa colţ cu str. Tăbăcăria Veche | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea fundamentelor rămase în urma evacuării construcţiilor metalice | Str. Varniţa colţ cu str. Tăbăcăria Veche | Pretura sectorului Ciocana |
| Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo |
| Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo |  |  |  | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo |  |  |  | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo |
| Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri  | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Măturat alee | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo | AGSV | Măturat alee  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri,  | AGSV | Măturat alee | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Măturat alee  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri | AGSV |
| Curăţarea coşurilor de gunoi  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Extragerea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Extragerea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Cosit gazon mecanizat; | Str. Industrială, str. Transnistria | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Extragerea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Cosit gazon mecanizat;  | Pădure-parc ,,Râșcani”, str. Lunca Bâcului, str. Varniţa | AGSV |
| Aşternerea uniform a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Greblat gazon;Transportarea sol fertil. | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |  |  |  | Aşternerea uniform a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Extragerea şi evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Cosit gazon mecanizat | Str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină | AGSV | Transportarea sol fertil; Evacuarea solului nefertil. | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |  |  |  | Prăşit, plivit trandafiri;Cosit gazon mecanizat | Str. Meşterul Manole;Str. Industrială;Str. Transnistria | AGSV | Evacuarea solului nefertil,Aşternerea uniform a stratului de pământ vegetal. | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Tăierea crengilor cu emondorul, | Str. Petru Zadnipru;Str. Varniţa | AGSV | Aşternerea uniform a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |  |  |  | Evacuarea solului nefertil;  | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV | Tăierea crengilor cu emondorul; | Str. Mihail Sadoveanu | AGSV |
| Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân,  | AGSV | Tăierea crengilor cu emondorul; |  Pădure-parc ,,Râșcani”, str. N.M. Spătarul | AGSV |  |  |  | Tăierea crengilor cu emondorul; | Str. Industrială, Pădure-parc ,,Râșcani”, | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Defrişarea suprafețelor împădurite, | Pădure-parc ,,Râșcani”, str. N.M. Spătarul | AGSV |  |  |  | Întreţinerea florăriilor | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă | AGSV | Irigarea flori, arbuşti, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV |
| Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV | Evacuarea crengilor şi resturilor vegetale, |  Str. Petru Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân | AGSV |  |  |  | Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Irigarea flori, arbuşti, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV |
| Transportare sol fertil;Greblat gazon. | Bd. Mircea cel Bătrân,  | AGSV | Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori;Prăşit, plivit trandafiri. | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină.Str. M. Manole, str. Uzinelor | AGSV |  |  |  | Irigarea florăriilor, arbuştilor, arbori | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Al. Russo, str. V. lui Vodă şi str. Ginta Latină | AGSV | Transportarea sol fertil, Greblat gazon | Bd. Mircea cel Bătrân,  | AGSV |

Notă: APLP 54/218 desfăşoară lucrări de dezinfectare şi prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19 a staţiilor de aşteptare, platourilor de acumulare a gunoiului sâmbăta şi duminica (12.10-18.10.2020).

 **Pretor Sinilga ȘCOLNIC**