**PLAN DE ACȚIUNI AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA**

**pentru perioada de 09.11.2020-13.11.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09.11.2020** | **10.11.2020** | **11.11.2020** | **12.11.2020** | **13.11.2020** |
| **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** |
| Demontarea şi evacuarea gheretei | Str. Ciocana, 8/1 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea carcaselor metalice cu copertină | Str. Maria Drăgan, 30/8 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea carcaselor metalice cu copertină | Str. Maria Drăgan, 30/3 | Pretura sectorului Ciocana | Demontarea şi evacuarea barierei metalice şi trotuarului | Bd. Mircea cel Bătrân, 22/3 | Pretura sectorului Ciocana |  |  |  |
| Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana |
| Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului  | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului  | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului   | APLP 54/218 |
| Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun. | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului(după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului(după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului (după necesitate)  | ÎMSL |
| Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo |
| Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo |
| Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri  | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Măturat alee | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo | AGSV | Măturat alee  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri,  | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân | AGSV | Măturat alee  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri | AGSV |
| Curăţarea coşurilor de gunoi  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Extragere sol nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi  | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Extragere sol nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Cosit gazon mecanizat; | str. N. M. Spătarul | AGSV | Extragere sol nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Extragere sol nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Cosit gazon mecanizat;  | Str. Vadul lui Vodă | AGSV |
| Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal  | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Semănat gazon | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal  | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal  | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Extragere sol nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Cosit gazon mecanizat | Bd. M. cel Bătrân, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Transportarea sol fertil; Evacuarea solului nefertil. | Bd. Mircea cel Bătrân,  | AGSV | Cosit gazon mecanizat;  | str. N. M. Spătarul, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Cosit gazon mecanizat;  | Bd. P. Zadnipru, str. I. Vieru | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal  | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal  | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Evacuarea crengilor şi resturilor vegetale, | Bd. Mircea cel Bătrân;Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Transportare sol fertil;Greblat gazon; | Bd. Mircea cel Bătrân,Str. Voluntarilor | AGSV | Greblat gazon;Irigare gazon | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Transportare sol fertil;Semănat gazon | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Tăierea crengilor cu emondorul | Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Transportarea sol fertil; | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV | Irigare gazon;Transportare sol fertil. | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV |
| Greblat gazon; | Bd. Mircea cel Bătrân, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Defrişarea suprafețelor împădurite;Greblat gazon. | Pădure-parc ,,Râșcani”.Bd. Mircea cel Bătrân;Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Semănat, irigat gazon. | Bd. Mircea cel Bătrân. | AGSV | Evacuarea crengilor şi resturilor vegetale, | Bd. Mircea cel Bătrân;Str. Voluntarilor | AGSV | Fâșii riverane | Pădure-parc ,,Râșcani”,Str. Varniţa | AGSV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăierea crengilor cu emondorul | Pădure-parc ,,Râșcani”, str. N.M. Spătarul. | AGSV | Defrişarea suprafețelor împădurite; | Pădure-parc ,,Râșcani”, str. N.M. Spătarul. | AGSV |

Notă: APLP 54/218 desfăşoară lucrări de dezinfectare şi prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19 a staţiilor de aşteptare, platourilor de acumulare a gunoiului sâmbăta şi duminica (09.11-15.11.2020).

 **Pretor Sinilga ȘCOLNIC**