**PLAN DE ACȚIUNI AL PRETURII SECTORULUI CIOCANA**

**pentru perioada de 30.11.2020-04.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30.11.2020** | | | **01.12.2020** | | | **02.12.2020** | | | **03.12.2020** | | | **04.12.2020** | | |
| **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** | **Acțiunea** | **Adresa** | **Responsabil** |
| Demontarea şi evacuarea garajului | Str. Petru Zadnipru, 4/1 | Pretura sectorului Ciocana | Inspectarea terenului ocupat abuziv. | Str. Nicolae Milescu Spătarul | Pretura sectorului Ciocana | Inventarierea obiectelor aflate în construcţie | Perimetrul str. Ion Dumeniuc-str. Nicolae Sulac - str. N. M. Spătarul | Pretura sectorului Ciocana | Inventarierea obiectelor aflate în construcţie | Perimetrul str. Ion Dumeniuc-str. Nicolae Sulac - str. N. M. Spătarul | Pretura sectorului Ciocana | Măsurările în teren şi eliberarea schemelor de salubrizare a APLP-54/34 |  | Pretura sectorului Ciocana |
| Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana | Asigurarea personalului, precum și serviciile de resort cu măști, mănuși și gel dezinfectant |  | Pretura sectorului Ciocana |
| Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 | Salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86) evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi (137 la număr) și platourilor de acumulare (25) | Străzile sectorului | APLP 54/218 |
| Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun. | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului  (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului  (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului  (după necesitate) | ÎMSL | Aprovizionarea cu transport a APLP 54/218, pentru salubrizarea teritoriului de uz comun | Străzile sectorului (după necesitate) | ÎMSL |
| Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo | Reconstrucţia aleii; | Bd. Mircea cel Bătrân | Exdrupo |
| Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo | Salubrizarea mecanizată | Străzile principale din sector | Exdrupo |
| Profilarea fundaţiei, aşternerea pietrelor; | Str. Calea Dacilor | Exdrupo | Profilarea fundaţiei, aşternerea pietrelor; | Str. Calea Dacilor | Exdrupo | Profilarea fundaţiei, aşternerea pietrelor; | Str. Calea Dacilor | Exdrupo | Profilarea fundaţiei, aşternerea pietrelor; | str. Eroii Neamului | Exdrupo | Profilarea fundaţiei, aşternerea pietrelor; | str. Eroii Neamului | Exdrupo |
| Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | Toate străzile sectorului, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Măturat alee | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, str. A. Russo | AGSV | Măturat alee | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, | AGSV | Măturat alee | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri | AGSV | Măturat alee | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri | AGSV |
| Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Evacuarea sol nefertil;  Transportare sol fertil. | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Curăţarea coşurilor de gunoi | Bd. M. cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Extragere solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Cosit gazon mecanizat | Bd. Mircea cel Bătrân (cerc), | AGSV | Evacuarea crengi, frunze şi rest vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân,  str. Voluntarilor | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV |
| Evacuarea solului nefertil | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Greblat gazon | Bd. Mircea cel Bătrân,  str. Voluntarilor | AGSV | Greblat gazon | Str. Maria Drăgan | AGSV | Greblat gazon | Str. Maria Drăgan | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Afânarea solului cu motosapa | Bd. Mircea cel Bătrân, | AGSV | Evacuarea gunoiului menajer, | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Transportare sol fertil;  Semănat gazon. | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV | Îndepărtarea frunzelor de pe alei cu suflanta | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV |
| Greblat gazon; | Bd. Mircea cel Bătrân,  Str. Voluntarilor | AGSV | Semănat gazon | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV | Semănat gazon;  Irigarea gazon. | Bd. Mircea cel Bătrân; | AGSV | Formarea gropilor pentru planta | Str. Ion Dumeniuk | AGSV | Greblat gazon; | Pădure-parc ,,Râșcani” | AGSV |
| Îndepărtarea frunzelor de pe alei cu suflanta. | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Retezatul trandafirilor. | Str. Alecu Russo | AGSV | Evacuarea crengi, frunze şi rest vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Voluntarilor şi str. Alecu Russo | AGSV | Plantarea arborilor (cu balot) | Str. Ion Dumeniuk | AGSV | Evacuarea crengi, frunze şi rest vegetal | Str. Maria Drăgan, str. Meşterul Manole | AGSV |
| Mușuroirea pe iarnă a trandafirilor. | Str. Alecu Russo | AGSV | Îndepărtarea frunzelor de pe alei cu suflanta. | Bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc ,,Râșcani”. | AGSV | Evacuarea crengi, frunze şi rest vegetal | Bd. Mircea cel Bătrân, str. Voluntarilor şi str. Maria Drăgan | AGSV | Mușuroirea pe iarnă a trandafirilor. | Str. Alecu Russo;  Str. Meşterul Manole | AGSV | Retezatul trandafirilor;  Mușuroirea pe iarnă a trandafirilor | Str. Meşterul Manole | AGSV |

Notă: APLP 54/218 desfăşoară lucrări de dezinfectare şi prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19 a staţiilor de aşteptare, platourilor de acumulare a gunoiului sâmbăta şi duminica (30.11-06.12.2020).

**Pretor Sinilga ȘCOLNIC**