***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 26.10.2020-01.11.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Testimiteanu (tr.) - instalarea bordurelor, amenajare pietriș, asfaltare. | *Pasaje subterane:*  bd. Șt. cel Mare – Ciuflea  bd. Șt. cel Mare- Negruzzi  șos.Hîncești – Sihastrului  șos.Hîncești – Spicului  șos.Hîncești 168. | str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam,  bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu,  str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri,  str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina,  str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi,  str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble,  str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor,  str. Academiei, str. Cornului, str. Albișoara,  str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț,  str. Testimițeanu,str. Gh. Cașu, str. M. Mică,  str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str .P. Ungureanu, str. Grenoble, șos. Hîncești,  str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor,  str. T. Baltă. |  |
| **Buiucani** | Str. I. Inculeț - instalarea bordurelor, excavare/transporatre gunoi. | Str. I. Inculeț. | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere,  str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu,  str. Constituției, str. Cornului, Piața D.Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii,  bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan,  str. N. Costin, str. L. Deleanu,  str. T.Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București,  str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. |  |
| **Rîșcani** | Str. Ghidighici –asfaltare.  C. Orheiului – str. Studenților (bretea). | str. Petricani, str. Ceucari, str. C. Orheiului. | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo,  str. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev,  str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani,  bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni,  str.A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii,  str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. |  |
| **Botanica** | Str. Valea Crucii 4/2 – inst. bord., inst. zid., amenajare pietriș.  Comuna Țînțăreni – frezare, asfaltare. |  | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski,  str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții,  str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor,  str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. |  |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn (aleea) – excavare/transporatre gunoi,  amenajare pietriș, demolare beton. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor,  str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole,  str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul,  str. M. Drăgan. |  |
| **Sect. specializ. (pavaj)** | Bd. Moscova 18 - decapare b/a uzat, excavare/transporatre gunoi, demolare beton, amenajare pietriș, amenajare pavaj, inst. borburi, inst. zidării. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Spălarea deliniatoarelor** | **Instalarea indicatoarelor rutiere** | **Curățarea canalizării pluviale** | **Reparaciați canalizarii pluviale** |
| **OCR** | Municiu Chișinau. | Str. Albișoara |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | Bd. Mircea cel Bătrîn ,str. Zadnipru, str. I. Vieru. | str. Alba Iulia, bd. Moscova-str. A. Russo, str. Renaștrii. |