***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 07.12.2020-13.12.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Inculeț-decapare b/a uzat, demolare /instalare bordure, amenajare pietriș. | Str. Haltei,  Str. Tăbăcăria Veche  *Pasaje subterane:*  bd. Șt. cel Mare – Ciuflea  bd. Șt. cel Mare- Negruzzi  șos.Hîncești – Sihastrului  șos.Hîncești – Spicului  șos.Hîncești 168. | str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam,  bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu,  str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri,  str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina,  str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi,  str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble,  str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor,  str. Academiei, str. Cornului, str. Albișoara,  str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț,  str. Testimițeanu,str. Gh. Cașu, str. M. Mică,  str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str .P. Ungureanu, str. Grenoble, șos. Hîncești,  str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor,  str. T. Baltă. |  |
| **Buiucani** | Str. B. Lăutarul-excavare/transportare gunoi, decapre b/a uzat, demontare/instalare bordure.  Bd. M. cel Bătrîn(aleea)-instalare zidării. |  | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere,  str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu,  str. Constituției, str. Cornului, Piața D.Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii,  bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan,  str. N. Costin, str. L. Deleanu,  str. T.Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București,  str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. |  |
| **Rîșcani** | Str. Mircești-decapare b/a uzat, demolare/instalare bordure.  Bd. Dacia,39- frezare, asfaltare. | str. Petricani  C. Moșilor  C. Orheiului  Str. Mircești | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo,  str. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev,  str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani,  bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni,  str.A. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii,  str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. |  |
| **Botanica** | Bd. Dacia, 52-decapare b/a uzat, decapare/instalare bordure, amenajare pietriș. | Bd. Dacia  *Pasaje subterane:*  bd. Dacia-Traian,  bd. Dacia-Aeroport,  bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)  șos. Muncești, 800  *Stații de așteptare transport public:*  șos. Muncești-13 stații | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski,  str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții,  str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor,  str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. |  |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn(aleea)-instalare zidării.  Calea Dacilor-Eroii Neamului-profilare/compactare/amenajare pietriș. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor,  str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole,  str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul,  str. M. Drăgan. |  |
| **Sect. specializ. (pavaj)** | Bd. Moscova - decapare b/a uzat, excavare/transporatre gunoi, amenajare pietriș, amenajare/demontare pavaj, instalarea bordurelor, instalarea zidăriilor. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Instalarea indicatoarelor rutiere** | **Aplicarea marcajului longitudinal** | **Curățarea canalizării pluviale** | **Reparaciați canalizarii pluviale** |
| **OCR** | mun. Chișinău |  |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | C. Ieșilor, str. Milano, str. Mesager. | Str. Uzinelor, C. Ieșilor |